SPIS TREŚCI

1.Zamawiający	3

2.Tryb udzielenia zamówienia	3

3.Opis przedmiotu zamówienia	3

4.Termin wykonania zamówienia 	5

5.Warunki udziału w postępowaniu	5

6.Wykaz oświadczeń lub dokumentów	7

7.Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami	9

8.Wadium	10

9.Termin związania ofertą	10

10.Sposób przygotowania ofert	11

11.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert	12

12.Sposób obliczenia ceny ofertowej	13

13.Kryteria oceny ofert	14

14.Informacje o formalnosciach , jakie powinnyy  zostać dopełnione  po wyborze  oferty w celu zawarcia  umowy  w sprawie zamówienia  publicznego   	15

15.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	15

16.Istotne  dla stron  postanowienia , które zostaną  wprowadzone  do treści zawieranej umowy  w sprawie zamówie   nia publicznego 	16

17.Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu ………………………………..     17

18. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu ………………………17

19.Środki ochrony prawnej	17

20.Inne informacje	19

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób

Załącznik nr 6 a do SIWZ - oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień

Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz robót

Załącznik nr 8 do SIWZ –  wzór zobowiązania  do oddania do dyspozycji  niezbędnych zasobów  na potrzeby wyk. zamówienia.

Załącznik nr 9 do  SIWZ  dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, wykaz wyposażenia w sprzęt lekkoatletyczny

# ZAMAWIAJĄCY

Gmina Turośl  ul. Jana Pawła II 49 , 18-525  Turośl , województwo podlaskie

tel. (86) 278 6267 , faks (86) 278 61 49 .

Adres e- mailowy : zpioc@turosl.pl

Strona internetowa Zamawiającego: www.turosl.pl

Zamawiający pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

# Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

# Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest : „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Turośl”  :

1) Otwarta Strefa Aktywności w Turośli - wariant podstawowy: - siłownia plenerowa składająca się 
z 8 urządzeń: orbitrek, wahadło podwójne, wyciskanie siedząc podwójne, rower, narciarz, odwodziciel, steper podwójny, twister podwójny; - strefa relaksu - 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych (szachy/warcaby), plenerowy stół do gry w tenisa stołowego, 2 kosze na śmieci oraz zagospodarowanie zielenią niską.

2) Otwarta Strefa Aktywności w Ptakach - wariant podstawowy: - siłownia plenerowa składająca się 
z 8 urządzeń: orbitrek, wahadło podwójne, wyciskanie siedząc podwójne, rower, narciarz, odwodziciel, steper podwójny, twister podwójny; - strefa relaksu - 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych (szachy/warcaby), 2 kosze na śmieci oraz zagospodarowanie zielenią niską.

3) Otwarta Strefa Aktywności w Lemanie - wariant podstawowy: - siłownia plenerowa składająca się
 z 8 urządzeń: orbitrek, wahadło podwójne, wyciskanie siedząc podwójne, rower, narciarz, odwodziciel, steper podwójny, twister podwójny; - strefa relaksu - 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych (szachy/warcaby), plenerowy stół do gry w tenisa stołowego, 2 kosze na śmieci oraz zagospodarowanie zielenią niską. 
  4) Otwarta Strefa Aktywności w Łasze - wariant rozszerzony: - siłownia plenerowa składająca się z 8 urządzeń: orbitrek, wahadło podwójne, wyciskanie siedząc podwójne, rower, narciarz, odwodziciel, steper podwójny, twister podwójny; - plac zabaw o charakterze sprawnościowym składający się z 6 urządzeń: zestaw sprawnościowy wielofunkcyjny nr 1 (2 podesty, zjeżdżalnia, schody, poręcze, pomost linowy, trap wejściowy), zestaw sprawnościowy wielofunkcyjny nr 2 (wieża z dachem, 2 podesty, pomost linowy, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, rura strażacka), sprężynowiec skuter, sprężynowiec konik, huśtawka ważka podwójna, karuzela tarczowa, nie planuje się wykonania ogrodzenia placu zabaw, gdyż zlokalizowany on będzie na ogrodzonym terenie szkoły; - strefa relaksu - 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych (szachy/warcaby), plenerowy stół do gry w tenisa stołowego, 2 kosze na śmieci oraz zagospodarowanie zielenią niską.

5) Otwarta Strefa Aktywności w Ksebkach - wariant rozszerzony: - siłownia plenerowa składająca się
 z 8 urządzeń: orbitrek, wahadło podwójne, wyciskanie siedząc podwójne, rower, narciarz, odwodziciel, steper podwójny, twister podwójny; - plac zabaw o charakterze sprawnościowym składający się z 6 urządzeń: zestaw sprawnościowy wielofunkcyjny nr 1 (2 podesty, zjeżdżalnia, schody, poręcze, pomost linowy, trap wejściowy), zestaw sprawnościowy wielofunkcyjny nr 2 (wieża z dachem, 2 podesty, pomost linowy, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, rura strażacka), sprężynowiec skuter, sprężynowiec konik, huśtawka ważka podwójna, karuzela tarczowa, nie planuje się wykonania ogrodzenia placu zabaw, gdyż zlokalizowany on będzie na ogrodzonym terenie szkoły; - strefa relaksu - 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych (szachy/warcaby), plenerowy stół do gry w tenisa stołowego, 2 kosze na śmieci oraz zagospodarowanie zielenią niską.

3.2. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa  dokumentacja projektowa,

specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót.
3.2.1.Przedmiary robót  dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  stanowią  wyłącznie

element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty budowlane  ujęte  w dokumentacji

projektowej, a nie ujęte w przedmiarach, nie będą  traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą

finansowane przez Zamawiającego. Jeżeli  występują  rozbieżności pomiędzy dokumentacją

projektową, a przedmiarami robót należy przyjąć za wiążące  dokumentację  projektową.

3.2.2.Wymagania dotyczące  gwarancji i rękojmi:  minimalny  termin gwarancji i rękojmi  wynosi   60  miesięcy  od dnia odbioru  końcowego przez Zamawiającego. Wykonawca może przedłużyć termin  gwarancji i rękojmi do 72 m-cy

3.3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:   45212200-8

3.4. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymagane jest zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2015r. poz.1666, z późn. zm.)

3.4.1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania:

zatrudnienia co najmniej  2 osoby  na umowę o pracę, które będą  brały udział w realizacji zamówienia, a w szczególności będą wykonywać następujące prace:

- wykonanie podbudowy,

- montaż urządzeń,

3.5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy  Pzp

3.5.1. Na etapie ofertowania Wykonawca  składa oświadczenie zgodne z treścią  Załącznika Nr 1 do SIWZ.

3.5.2.Zamawiający będzie  wymagał, aby Wykonawca w terminie 3 –ch  dni  po zawarciu  umowy dostarczył  wykaz osób  zatrudnionych na podstawie  umowy o pracę wykonujących wyżej wymienione czynności.

3.6. W trakcie realizacji zamówienia  Zamawiający  zobowiązany jest do wykonywania czynności               kontrolnych  wobec wykonawcy odnośnie  spełniania przez wykonawcę  lub podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę  osób  wykonujących  wskazane  w punkcie 3.4.1 czynności. Zamawiający uprawniony  jest w szczególności:

3.6.1. Żądania  oświadczeń i dokumentów  w zakresie  potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

3.6.2. Żądania wyjaśnień  w przypadku wątpliwości  w zakresie potwierdzenia spełniania  w/w wymogów.

3.7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie  Zamawiającego w wyznaczonym  w wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody  w celu potwierdzenia  spełniania wymogu zatrudnienia  na podstawie  umowy  o pracę  przez wykonawcę lub podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane w punkcie  3.4.1 czynności w trakcie  realizacji  zamówienia.

3.7.1. Oświadczenie  wykonawcy  lub podwykonawcy  o zatrudnieniu na podstawie  umowy o pracę  osób wykonujących czynności wskazane w pkt 3.4.1, których dotyczy  wezwanie Zamawiającego.  Oświadczenie  to powinno  zawierać  w szczególności: dokładne określenie  podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia wskazanie, że  objęte  wezwaniem czynności wykonują osoby  zatrudnione  na  podstawie  umowy o  pracę  wraz ze wskazaniem liczby tych osób , rodzaju umowy o pracę  i wymiaru etatu  oraz  podpis  osoby  uprawnionej  do złożenia  oświadczenia  w imieniu  wykonawcy  lub podwykonawcy.

3.7.2. Poświadczoną za zgodność z  oryginałem odpowiednio   przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę

kopię dowodu  (wyciąg z dokumentu) potwierdzającego zgłoszenie pracowników przez praco-         dawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób  zapewniający  ochronę danych osobowych

pracowników, zgodnie  z przepisami  ustawy  z dnia  10 maja 2018 roku  o ochronie danych

osobowych.

3.7.3.Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub inny dokument ( wyciąg z dokumentu) , potwierdzający opłacenie  przez wykonawcę lub podwykonawcę  składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z  tytułu zatrudnienia  na podstawie  umów o  pracę  za ostatni  okres rozliczeniowy.

3.8.  W przypadkach  uzasadnionych  wątpliwości  co do przestrzegania  prawa  pracy  przez Wykonawcę lub podwykonawcą, Zamawiający  może  zwrócić się  o przeprowadzenie  kontroli przez PIP.

3.9. Nie wypełnienie zobowiązań  dotyczących zatrudnienia osób może być podstawą do wypowiedzenia  przez Zamawiającego  umowy  z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

3.10. Wymagane jest zatrudnienie w/w osób  przez cały okres trwania umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia .

3.11. Podwykonawstwo:

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

- Wykonawca  może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców

- Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w  projekcie umowy.

# Termin wykonania zamówienia

4.1. Termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2018 roku.

Za termin wykonania zadania uważa się  datę  podpisania  protokołu odbioru końcowego.

4.2. Odbiór końcowy zadania zostanie przeprowadzony protokolarnie w terminie 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac i gotowości do odbioru. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zakończyć wykonywanie prac i zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru na co najmniej 5 dni roboczych przed datą zakończenia zadania, wynikającą z pkt 4.1. SIWZ.

# Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają  wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust.1 pkt.12-23) i na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1

5.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu:

    - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

    - Zamawiający określa następujące  warunki  udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 100 000,00 złotych 
- posiadał środki finansowe  lub zdolność kredytową  nie mniejszą  niż 100 000,00 złotych.

    - Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy, tj. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów* oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm. ), rozporządzenia Ministra Infrastruktury  i Rozwoju z dnia 11 września 2014 ( Dz.U. z 2014 roku, poz. 1278)   oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).

*Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach                                członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).

Wskazana powyżej osoba musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie
 w kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

d) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie obiektów zewnętrznych sportowych i rekreacyjnych (np. boiska, bieżnie lekkoatletyczne, place rekreacji ruchowej, korty tenisowe itp). o wartości  robót nie mniejszej niż  60 000,00 złotych brutto

5.2. Przesłanki  wykluczenia wykonawców:

Z postępowania  o udzielenie  zamówienia  wyklucza się  wykonawcę , w stosunku  do którego zachodzi   którakolwiek  z okoliczności, o których  mowa w art.24.ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

5.2.1. Dodatkowo Zamawiający  wyklucza wykonawcę :

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie postępowania restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15.05.2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z 2015r. poz 978,1259,1513,1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art.24 ust.5. pkt 1 Pzp.

# 6.Wykaz oświadczeń lub dokumentów

6.1  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

6.1.1 Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 2 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.1.2 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:                                                             a)sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w pkt 5.1 ppkt b
- informacje  banku lub społecznej  kasy oszczędnościowo  - kredytowej  potwierdzającej wysokość      posiadanych środków finansowych  lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie  nie wcześniejszym  niż 1 miesiąc  przed  upływem  terminu  składania ofert na sumę gwarantowaną nie mniejszą od kwoty 100 000,00  złotych
- dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 100 000,00 złotych

b) zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w pkt. 5.1. ppkt. c, d  SIWZ:

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenie i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 6 i  6 a do SIWZ;

- wykaz robót budowlanych  w tym  robót związanych  z budową/przebudową  obiektów zewnętrznych sportowych i rekreacyjnych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane – wg załącznika nr 7 do SIWZ

- dowody określające, czy wykazane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji 
o  tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

c) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.1.2 , jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
 i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

d) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ppkt. c, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

e) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w pkt. 6.1.2, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający 
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

6.2. Zamawiający, zgodnie  z art.24 aa P.z.p, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została  oceniona jako najkorzystniejsza  nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia  warunki udziału w postępowaniu.

6.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

6.3.1 Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – 
wg  załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.3.2 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

a) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez   Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, określonych w pkt. 5.3. SIWZ:

      - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

      - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w tiret pierwszym, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

      - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tiret drugim, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w ppkt. a, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

c) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ppkt. b, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

    - W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt.6.3.1, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

6.4. Zasoby innych podmiotów:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych  sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby).

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 5.2   niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie:

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) obowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt.5.1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,   wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.4.1. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby:

1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1 i 6.3.1

2) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa  w pkt.6.3.2 lit. a  w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach  określonych w art. 22a ustawy Pzp

6.5 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zmawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą  uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.

# 7. Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewanie się faksem lub pocztą elektroniczną, przy czym faksy i listy e-mail obu stron są zawsze potwierdzane drogą pisemną, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub listu e-mail.

  - Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma, które zostało wysłane do niego faksem lub pocztą elektroniczną, niezwłocznie oświadczy pisemnie, że pisma nie otrzymał lub otrzymał je nieczytelne.

  - Dla oferty dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna.

  - Dla dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego wystosowane na podstawie art. 26 ust.3 ustawy – zastrzeżona jest forma pisemna. Datą wpływu ww. dokumentów i oświadczeń do siedziby Zamawiającego jest data złożenia ww. dokumentów i oświadczeń w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego.

  - Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Adam Lewandowski, Urząd Gminy                  Turośl , ul. Jana Pawła II 49 , pokój nr 16 , tel. (86) 278 62 67, 504913483, e-mail: zpioc@turosl.pl

# Wadium

Zamawiający nie żąda wpłacenia wadium.

# Termin związania ofertą

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

# Sposób przygotowania ofert

Zawartość oferty – wykaz oświadczeń i dokumentów

10.1..Wykaz  oświadczeń  składanych  przez Wykonawcę  w celu  wstępnego  potwierdzenia , że nie

podlega  wykluczeniu oraz  spełnia  warunki udziału :

a) Formularz ofertowy  wg wzoru  załącznik Nr 1  do SIWZ

b)Pełnomocnictwo  do podpisania  oferty  oraz  do podpisywania  zobowiązań  w imieniu                               Wykonawcy /Konsorcjum  ( np.  jeśli ofertę  podpisuje  osoba /osoby nie figurujące  w odpisie  z właściwego rejestru).

c) „Oświadczenie  Wykonawcy” – składane  na podstawie  art. 25a ust.1 ustawy dotyczące  przesłanek wykluczenia  z postępowania – załącznik Nr 3 do SIWZ,

d) „Oświadczenie  Wykonawcy” – składane  na podstawie  art. 25a ust.1 ustawy  dotyczące spełnienia

warunków  udziału w postępowaniu – załącznik Nr 2 do SIWZ,

10.2.  Wykaz  oświadczeń  lub dokumentów  składanych  przez Wykonawcę   w postępowaniu na

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa                                               w art.25 ust.1 pkt 1 i 3 P.z.p

10.2.1.Zamawiający wezwie  Wykonawcę, którego oferta została  najwyżej oceniona do dostarczenia

w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni  dokumentów  potwierdzających  spełnienie

warunków  udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt  6.1.2 niniejszej SIWZ,

10.2.2. Zamawiający wezwie  Wykonawcę, którego oferta została  najwyżej oceniona  do dostarczenia

w  wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni  dokumentów  potwierdzających brak podstaw

do wykluczenia, o których mowa  w pkt  6.3.2 , 6.4.1

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania  się  o zamówienie ( spółka cywilna , konsorcjum) oświadczenia (pkt 10.1 lit c i d ) składa każdy z wykonawców  wspólnie ubiegających się o zamówienie .

10.4. Forma oferty:

    - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie. Zaleca się, aby oferta była spięta, miała ponumerowane wszystkie strony i podaną ilość stron. Oferta musi być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy lub przedstawiciela Wykonawców występujących wspólnie.

    - W przypadku składania  dokumentów  w języku obcym, należy je złożyć  wraz z tłumaczeniem  na język  polski.

    - Jeżeli na etapie sporządzania oferty Wykonawca zamierza nanieść poprawki w treści oferty, nie należy dokonywać tych zmian przy użyciu maskujących sposobów, jak np. zaklejanie, zamazywanie, stosowanie korektora. Zmiany należy wprowadzić przez przekreślenie zmienianej treści i/lub dopisanie nowej treści oraz podpisanie lub parafowanie przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

    - Oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

    - Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.4. ppkt. d SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

    - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

g) Wykonawca przedkłada ofertę w kopercie (opakowaniu). Koperty i opakowania powinny  uniemożliwiać odczytanie zawartości bez ich  uszkodzenia  i pozostawienia  śladów  otwierania .

Nazwa (firma) wykonawcy

Adres Wykonawcy                                                          Urząd   Gminy  Turośl

18-525  Turośl

ul. Jana Pawła II 49

pok. Nr 16

Oferta na przetarg nieograniczony znak ZPK.271.8.2018  
 pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności 
w Gminie Turośl”

Nie otwierać przed dniem  05.07.2018  roku do godz.10.15

10.5.Jeżeli Wykonawca zastrzega, że część oferty nie może być udostępniana, ponieważ stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie ze wskazaniem części oferty stanowiących część niejawną. Część niejawną oferty należy złożyć w oddzielnej kopercie wewnętrznej, oznaczonej jak wyżej, z dopiskiem „Część niejawna oferty”. Dla zachowania informacji w poufności nie jest wystarczające ich zastrzeżenie jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale konieczne jest wykazanie przez zastrzegającego, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przy czym wskazany obowiązek wykazania oznacza więcej, niż wyjaśnienie przyczyn co do objęcia informacji tajemnicą.

10.6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę zawierająca oświadczenie woli, oznaczoną jak wyżej, z dopiskiem: „Zmiana oferty” lub 
„Wycofanie oferty”.

10.7. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. Jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny, to musi być uzupełniony napisem  (np. w formie odcisku pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

10.8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

  - Składanie ofert

    - Ofertę 05.07.208 roku. do godz. 10.00. Urząd pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.30 -15.30

    - Oferty złożone po ww. terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

  - Otwarcie ofert

    - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2018 roku o godz. 10.15. w Urzędzie  Gminy Turośl, ul. Jana Pawła II 49  – Sala konferencyjna.

    - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na realizację zamówienia.

    - O kolejności otwarcia ofert decydować będzie kolejność ich wpływu. Podczas otwarcia ofert podane będą: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres (siedziba) Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny oferty oraz kryterium „termin gwarancji”.

    - Niezwłocznie  po otwarciu ofert  Zamawiający  zamieszcza  na stronie  internetowej  informacje 
o których mowa  w art. 86 ust.ust.5 ustawy Pzp.

# Sposób obliczenia ceny ofertowej

Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie SIWZ i załączników. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa.

  - Wykonawca jest zobowiązany  skalkulować  cenę  na podstawie  dokumentacji  projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót załączone przez Zamawiającego  stanowią wyłącznie element pomocniczy do kalkulacji ceny.

  - Cena całej oferty winna  wynikać z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji   technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Cena powinna również  uwzględniać wszystkie koszty i składniki  związane z wykonaniem zamówienia oraz  z warunkami  i stawianymi przez Zamawiającego w szczególności koszty związane  z: 
- organizacją  i zagospodarowaniem  placu budowy wraz z zapleczem budowy,
- opracowaniem „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- sfinansowaniem  kosztów  zużycia wody i energii elektrycznej oraz środków łączności 
- zabezpieczeniem  istniejącego uzbrojenia  terenu, drzew i krzewów  znajdujących się  w bezpośrednim  sąsiedztwie  budowy,
- obsługa geodezyjna budowy.
- ubezpieczenie budowy(Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za szkody z tytułu nieubezpieczenia budowy),
- ubezpieczeniem od szkód powodziowych, nawałnego deszczu i huraganu oraz  sfinansowanie  kosztów  likwidacji ich ewentualnych  skutków ,
- po zakończeniu robót , uporządkowaniem terenu i demontażem obiektów  tymczasowych ,
- uzyskaniem   ewentualnych  uzgodnień  zarządców dróg, sieci, gruntów leśnych  wraz z          opłatami ,
- opracowaniem  projektu ruchu  na drogach w trakcie  wykonawstwa,
- odbudową  uszkodzonych  nawierzchni placów, dróg,  nawierzchni trawiastych i  syntetycznych           boisk sieci przesyłowych, kabli  w trakcie  realizacji zamówienia,
- opracowaniem  i przekazaniem  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej ,
- w cenie ofert należy ująć wszystkie koszty  wynikające  z SIWZ, warunków umowy.

  - W cenie oferty uwzględnia  się  zysk wykonawcy oraz wszystkie  wymagane  przepisami  podatki i opłaty , a w szczególności  podatek VAT.

  - Ustalenia i uwagi istotne  do opracowania  kosztów przedmiotu zamówienia:

12.4.1. Wykonawcy  ponoszą odpowiedzialność  za zapoznanie się z należyta starannością  z treścią

dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie  wiarygodnej informacji odnośnie  warunków  i

zobowiązań, które w jakikolwiek sposób  mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub

realizację  robót,

12.4.2. Roboty budowlane  należy wykonać  zgodnie z ustawą - Prawo Budowlane, dokumentacją 
projektową ,  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót , zasadami sztuki budowlanej, wszelkimi niezbędnymi  przepisami  oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając  bezpieczne  i higieniczne  warunki pracy, stosując wyroby  budowlane posiadające stosowne  certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty i aprobaty techniczne.

  - Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Ceny należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.7. Wykonawca  do ustalenia  ceny oferty  winien przyjąć  koszt pracy  zgodnie  z ustawą  z dnia

10.10.2002  roku o minimalnym  wynagradzaniu za pracę.

# 13. Kryteria oceny ofert

13. 1. Kryterium  wyboru  oferty  najkorzystniejszej będą :

Cena                                                            - 60%

Długość   okresu gwarancji  i rękojmi           - 40%

Oferty  nieodrzucone  oceniane będą  według   wzoru:

(Cmin/Cb x 60%  + Gb /Gmax x 40% ) x 100 = ilość punktów

gdzie:

Cmin       - najniższa cena  spośród  ofert  nieodrzuconych

Cb          - cena oferty rozpatrywanej

Gb          - okres gwarancji  i rękojmi  w ofercie  rozpatrywanej

Gmax     - najdłuższy  okres  gwarancji i rękojmi  spośród  ofert  nieodrzuconych

100         - stały wskaźnik

13. 2. Minimalny  okres  gwarancji i rękojmi   wymagany przez Zamawiającego   wynosi  60 miesięcy.

W przypadku gdy Wykonawca poda krótszy niż 60-miesięczny okres gwarancji i rękojmi  lub nie poda  okresu gwarancji i rękojmi, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.

Zamawiający  dokona  oceny  tego kryterium  w zakresie  od 60 -72  miesięcy. Zaoferowany  przez Wykonawcę  okres gwarancji  i rękojmi dłuższy niż 72 miesiące  nie będzie dodatkowo  punktowany.

13.3.W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

13.4.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

13.5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13.6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

13.7.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom   przedstawionym w Pzp i SIWZ oraz zostanie uznana za  ofertę najkorzystniejszą.

# 14. Informacje o Formalnościach, jakie  powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia  publicznego

14.1.Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze  umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e-mailem lub w terminie 10 dni od przesłania ww. zawiadomienia w inny sposób,
nie później jednak  niż przed  upływem  okresu związania z ofertą.

14.2. Umowa może zostać zawarta przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu upłynął termin 
na wniesienia odwołania  na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy lub 
w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

14.3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i dacie podpisania umowy.

14.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie          zamówienia publicznego  lub nie wnosi  wymaganego zabezpieczenia należytego  wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez                               przeprowadzania  ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa  w art.93 ust.1 ustawy Prawo  zamówień publicznych .

14.5. W przypadku wyboru oferty  złożonej  przez wykonawców , wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy , Zamawiający  żąda  umowy  regulującej  współpracę  tych wykonawców.

# 15.umowy

15.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

15.2 .Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

15.3.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach  wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy oraz – za zgodą Zamawiającego – w art. 148 ust. 2 ustawy.

15.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego nr 34 8754 0004 0260 0765 2000 0040 podając w tytule przelewu „Zabezpieczenie do umowy nr  ………………………………..

15.5. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca wnosi w częściach (wszystkie części zabezpieczenia Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy):

    - w części wystawionej na okres od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania zamówienia i uznania go   przez Zamawiającego za należycie wykonane, na 100% wartości zabezpieczenia,

    - w części wystawionej na kwotę 30% wartości zabezpieczenia i obejmującej okres od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane włącznie – do upływu okresu  gwarancji i rękojmi za wady.

    - Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej nie może zawierać zapisów ograniczających uprawnienia Zamawiającego wynikające z ustawy.

15.6. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia

i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane.

15.7. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń

z tytułu rękojmi za wady i zwróci je nie później niż w 15 Dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.8. Z treści  zabezpieczenia  przedstawionego  w formie  gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,    ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania  kwotę zabezpieczenia na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez  warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

15.9. W przypadku gdy  zabezpieczenie, będzie wnoszone  w formie innej niż pieniądz, Zamawiający   zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w dokumentu.

# 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie  zamówienia publicznego

16.1. Zamawiający  podpisze  umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z  punku widzenia kryteriów  przyjętych  w niniejszej specyfikacji.

16.1.1.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej  specyfikacji  oraz danych zawartych w ofercie.

16.1.2. Postanowienia  umowy zawarto w projekcie  umowy, który stanowi  załącznik nr 5  do SIWZ,

16.2 Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 15 SIWZ. Brak wniesienia prawidłowego zabezpieczenia należytego wykonania  umowy  traktuje się jak  uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy.

16.3. Jeżeli umowa będzie podpisywana przez inne osoby, niż te, których upoważnienie do podpisania umowy wynika z dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy, przed podpisaniem umowy należy dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, z których będzie wynikać takie upoważnienie.

16.4.Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, jeżeli zmiany będą korzystne dla                     Zamawiającego lub konieczność  wprowadzenia zmian wynikać będzie  z okoliczności, których  nie  można było przewidzieć   w chwili zawarcia umowy , przy czym  zmiany  postanowień  umowy  dotyczyć będą  terminu realizacji przedmiotu zamówienia  wraz ze skutkami  wprowadzenia takiej zmiany , przy czym  zmiana  spowodowana  może być  jedynie okolicznościami niezależnymi  zarówno od Zamawiającego jak i wykonawcy , które  to każda ze stron musi udokumentować  w tym m.in. okoliczności:

a) spowodowane  wystąpieniem  robót zamiennych  lub dodatkowych , od wykonania których uzależnione jest wykonanie  zamówienia  podstawowego – jeżeli  terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają  dotrzymanie  pierwotnego terminu  umownego,

b) spowodowane  koniecznością  usunięcia  istotnych  błędów  lub wprowadzenia istotnych zmian 
w dokumentacji projektowej- nie ujawnionych przed wszczęciem postępowania  o udzielenie  zamówienia publicznego ,

c) zaistniałe w trakcie realizacji  przedmiotu  umowy tj. niewypały i niewybuchy, warunki atmosferyczne, warunki  archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne utrudniające lub uniemożliwiające  terminowe  wykonanie  przedmiotu umowy,

d) będące  następstwem  wstrzymania  robót  przez  uprawnione  organy  z przyczyn  nie wynikających z winy wykonawcy lub będące  następstwem  działania organów administracji  i innych podmiotów
 o  kompetencjach zbliżonych  do organów  administracji ,w szczególności eksploatatorów   infrastruktury.

# 17 WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONaWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU

17.1  Umowa powinna zawierać w szczególności zakres robót, przedmiot dostawy lub usługi, termin wykonania oraz wynagrodzenie należne podwykonawcy.

17.2  Kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż wartość zakresu robót, który ma być wykonany lub 
w ramach, którego następuje dostawa lub świadczenie usługi wynikająca z oferty Wykonawcy.

17.3 Wszelkie zmiany umowy z podwykonawcą dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz jej zakresu wymagają zgody zamawiającego.

17.4 Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

17.5  Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

# 18. INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

# 19. Środki ochrony prawnej

19.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy , także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia  oraz poniósł  lub może ponieść  szkodę  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów  ustawy Prawo zamówień  publicznych ,

19.2. Środki ochrony prawnej  wobec  ogłoszenia  o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
w zamówienia  przysługują również organizacjom  wpisanym  na listę, o których mowa w art. 154 pkt 5 ustawy,

19.3. Odwołanie przysługuje  wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

19.4. Odwołanie przysługuje  wyłącznie  wobec czynności:

19.4.1.Określenia warunków udziału w postępowaniu,

19.4.2. Wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

19.4.3. Odrzuceniu  oferty  odwołującego,

19.4.4. Opisu przedmiotu zamówienia,

19.4.5. Wyboru najkorzystniejszej oferty.

19.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność  lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której  zarzuca   się niezgodność  z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe  przedstawienie zarzutów, określać  żądanie oraz wskazywać  okoliczności faktyczne i prawne  uzasadniające  wniesienie odwołania.

19.6.Odwołanie wnosi się do prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego          certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.7.Odwołujący przesyła kopie odwołania  Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób , aby mógł on zapoznać się  z jego treścią  przed upływem  tego terminu. Domniemywa się, iż  Zamawiający  mógł  zapoznać się z treścią  odwołania  przed upływem terminu  do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło  przed terminem  do jego wniesienia  przy użyciu środków komunikacji  elektronicznej.

19.8. Wykonawca może w  terminie  przewidzianym do wniesienia  odwołania poinformować  Zamawiające- go o niezgodnej  z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany  na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie  na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

19.9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji  Zamawiający powtarza czynność  albo        dokonuje czynności zaniechanej , informując o tym wykonawców w sposób przewidziany  w ustawie dla tej czynności,

19.10. Na czynność, o której mowa  w pkt 19.9, nie przysługuje  odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust.2  Pzp,

19.11.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego  stanowiącej podstawę  jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni- jeżeli zostały przesłane  w inny sposób.

19.12. Odwołanie  wobec  treści ogłoszenia  o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych  lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie Inter-netowej.

19.13.Odwołanie wobec czynności  innych  niż określone w pkt 19.11 i 19.12  wnosi się : w terminie 5 dni od dnia,  w których powzięto   lub przy zachowaniu należytej staranności  można było powziąć  wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę  jego wniesienia.

19.14.Jeżeli Zamawiający nie przesłał  wykonawcy  zawiadomienia o wyborze   oferty najkorzystniejszej od  wołanie wnosi się nie później niż  w terminie:

a) 15 dni od dnia  zamieszczenia w  Biuletynie Zamówień Publicznych  ogłoszenia  o udzieleniu zamówienia,

b)  1 miesiąca  od  dnia zawarcia umowy , jeżeli  Zamawiający nie  zamieścił  w Biuletynie  Zamówień Publicznych ogłoszenia  o udzieleniu zamówienia,

19.15. W przypadku  wniesienia  odwołania wobec treści ogłoszenia  o zamówieniu lub  postanowień specyfikacji  i9stotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert,

19.16. W przypadku wniesienia  odwołania po upływie terminu składania ofert  bieg terminu związania  ofertą ulega  zawieszeniu do czasu  ogłoszenia  przez Izbę orzeczenia.

19.17. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż  w terminie 2 dni od dnia  otrzymania, kopie                   odwołania innym wykonawcom  uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie  zamówienia, a jeżeli           odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków           zamówienia, zamieszcza ja również na  stronie internetowej , na której jest zamieszczone  ogłoszenie           o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do           postępowania odwoławczego.

19.18. Wykonawca może  zgłosić  przystąpienie  do postępowania odwoławczego w terminie  3 dni od dnia otrzymania  kopii odwołania, wskazując  stronę  do której przystępuje  i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia  na korzyść strony  do której przystępuje. Zgłoszenie  przystąpienia doręcza się  Prezesowi Izby w formie Zamawiającemu oraz wykonawcy  wnoszącemu odwołanie.

19.19. Szczegółowe  zasady  środków  ochrony  prawnej zawarte sa  w dziale  VI ustawy z 29.01.2014 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U z 2017 roku poz.1579 z późniejszymi zmianami)

# 20.     Inne informacje

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Wszelkie rozliczenia między Wykonawcą i Zamawiającym będą prowadzone w PLN.

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego ani dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

  - Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zapisy SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Ilekroć w SIWZ i załącznikach zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, znaki towarowe, patenty, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zastosowane w SIWZ i załącznikach określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Wszelkie materiały i urządzenia określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

  - Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia oraz zagwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ i załącznikach.

  - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udokumentować, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W celu wykazania równoważności należy przedstawić tabelaryczne porównanie urządzeń projektowych oraz proponowanych wraz z wskazaniem równoważności oferowanych urządzeń i materiałów popartych odpowiednimi dokumentami (w zależności od urządzenia np.; karty charakterystyki, opisy techniczne urządzeń i materiałów, dokumentację techniczna urządzeń i materiałów) oraz wszelką możliwą do porównania dokumentację techniczno technologiczną z której jednoznacznie będzie wynikać równoważność proponowanych urządzeń zamiennych.

  - Ilekroć w niniejszej SIWZ pojawia się pojęcie „ustawa” bez podania bliższego określenia, należy przez to rozumieć ustawę z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późniejszymi zmianami) i aktów wykonawczych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1  do SIWZ

....................................................

Pieczęć Wykonawcy /REGON/

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.......................................................................................................................

Siedziba....................................................................................................................

Nr telefonu/faks........................................................................................................

e-mail .......................................................................................................................

NIP..............................................     REGON...........................................................

###### OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia Gminy Turośl o przetargu nieograniczonym na 
„Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Turośl”

1.  Oferuję (my) realizację zamówienia w zakresie określonym w SIWZ za kwotę:

cena  netto................................................................zł

podatek VAT.............................................................zł

cena brutto...............................................................zł

(słownie: .....................................................................

w  tym  :

1) Otwarta Strefa Aktywności w Łasze - wariant rozszerzony

cena  netto.................................................................zł

podatek VAT..............................................................zł

cena brutto.................................................................zł

2) Otwarta Strefa Aktywności w Ksebkach - wariant rozszerzony

cena  netto.................................................................zł

podatek VAT..............................................................zł

cena brutto.................................................................zł

3) Otwarta Strefa Aktywności w Lemanie - wariant podstawowy

cena netto……………………………………………......zł

podatek VAT …………………………………………....zł

cena brutto ……………………………………………....zł

4) Otwarta Strefa Aktywności w Turośli- wariant podstawowy

cena netto……………………………………………......zł

podatek VAT………………………………………….....zł

cena brutto ……………………………...……………….zł

5) Otwarta Strefa Aktywności w Ptakach- wariant podstawowy

cena netto …………………………………………….….zł

podatek VAT …………………………………………….zł

cena brutto …………………………………………….…zł

2. Oferuję(my) ______________________________ okres  gwarancji i rękojmi.

(podać  okres od 60 m-cy do72 m-cy)

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,

- Zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy go,

- Wykonamy roboty budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami  oraz zasadami wiedzy i sztuki technicznej,

- Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa części zamówienia | Nazwa firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania ofertą określony przez zamawiającego w SIWZ,

- Oświadczam(y) ,że zgodnie z wymaganiami wskazanymi  w pkt 3.4 SIWZ do realizacji zamówienia przy czynnościach  określonych w pkt 3.4.1 SIWZ zaangażuję  osoby  zatrudnione  na podstawie umowy  o pracę  w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia  26 czerwca  1976 r.- Kodeks Pracy.

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez zamawiającego, nie później  jednak niż w okresie związania ofertą.

- Pozostałe dane Wykonawcy

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

- TAK

- NIE

Uwaga:  zaznaczyć odpowiednie.

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Zastrzegamy ujawnienie następujących danych zawartych w dokumentach dołączonych do niniejszej oferty: ............................................................................................................................

Integralną częścią niniejszej oferty są:

- ...........................................................................

- ...........................................................................

- ...........................................................................

- itd.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                               -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                 Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

## Załącznik Nr 2 do SIWZ – oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający:

Gmina Turośl

Ul. Jana Pawła II 49

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy *

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn: „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Turośl”   prowadzonego przez Gminę  Turośl, 
18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II 49 , znak sprawy ZPK.271.8.2018 oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zakresie opisanym w pkt 5.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                          -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                           Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 5.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                               -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                 Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                               -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                 Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

------------------------------------------------

* W przypadku  wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy  z wykonawców  występujących wspólnie ubiegających  się o zamówienie

## Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

#### Zał. nr 3 do SIWZ

#### Zał. nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

(pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1, ust. 3 pkt. 2, ust. 5 pkt. 2 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579z poź. zm.)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Turośl”  znak sprawy ZPK.271.8.2018 oświadczam, co następuje:

##### Oświadczenia dotyczące wykonawcy:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z poź. zm.).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1579z poź. zm.).

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3. SIWZ, tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy:

    - są dostępne w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (podać nazwę rejestru lub ewidencji i adres internetowy)

…...........................................................................................................................................................	…............................................................................................................................................................

b) znajdują się w posiadaniu zamawiającego:

 zostały złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 				przez Zamawiającego (Gminę Turośl)** - znak sprawy: ….....................................

 znajdują się posiadaniu Zamawiającego*** w związku z  …...............................................

….............................................................................................................................................................	….............................................................................................................................................................		….............................................................................................................................................................

------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                               -------------------------------------------------------
 /miejscowość),  data                                                                 Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………

------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                               -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                 Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

##### Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                               -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                 Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

##### Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….……  ……………………………………………………………………..….……  ……………………………………………………………………..….……  ……………………………………………………………………..….……  ……………………………………………………………………..….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres),

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                               -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                 Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                               -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                 Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

*	**	***

## Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

#### Zał. nr 4 do SIWZ

WYKONAWCA:		ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………………………..		GMINA TUROŚL

UL. JANA PAWŁA II 49

…………………………………………………...	  18-525  TUROŚL

(pełna nazwa / firma, adres, w zależności od		(pełna nazwa / firma, adres)

podmiotu: NIP / PESEL, KRS / CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Turośl”  prowadzonego przez GMINĘ  TUROŚL ,  znak sprawy ZPK.271.8.2018    oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

- 	Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poź. zm. ), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634)*

- 	Oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634)*, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

| Lp. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …. |  |  |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                               -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                 Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne  skreślić

UWAGA Tego oświadczenia NIE SKŁADAMY razem z ofertą. Należy je złożyć, w terminie 3 dni, po opublikowaniu na stronie internetowej informacji  zawartych w art. 86 ust. 5 ( informacja z otwarcia ofert).

Załącznik  Nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

UMOWA Nr …………

zawarta w dniu -……………………. roku   w  Turośli

pomiędzy: Gminą Turośl , zwanym dalej "Zamawiającym" posiadającym NIP 291-017-87-18; REGON 450669890 i reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………………………

a firmą………………………………………………………………………………………… posiadającą  NIP……………………….. Regon……………………………………….. wpisaną do KRS pod Nr…………

zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

……………………………………………                      ……………………………………………………

……………………………………………                      …………………………………………………….

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy   - Pana  ………………………………

została zawarta umowa następującej treści.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej pzp oraz wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierają umowę o treści następującej:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje wykonanie robot budowlanych który przedmiotem jest: „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Turośl”:

1) Otwarta Strefa Aktywności w Turośli - wariant podstawowy: - siłownia plenerowa składająca się 
z 8 urządzeń: orbitrek, wahadło podwójne, wyciskanie siedząc podwójne, rower, narciarz, odwodziciel, steper podwójny, twister podwójny; - strefa relaksu - 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych (szachy/warcaby), plenerowy stół do gry w tenisa stołowego, 2 kosze na śmieci oraz zagospodarowanie zielenią niską.

2) Otwarta Strefa Aktywności w Ptakach - wariant podstawowy: - siłownia plenerowa składająca się 
z 8 urządzeń: orbitrek, wahadło podwójne, wyciskanie siedząc podwójne, rower, narciarz, odwodziciel, steper podwójny, twister podwójny; - strefa relaksu - 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych (szachy/warcaby), 2 kosze na śmieci oraz zagospodarowanie zielenią niską.

3) Otwarta Strefa Aktywności w Lemanie - wariant podstawowy: - siłownia plenerowa składająca się
 z 8 urządzeń: orbitrek, wahadło podwójne, wyciskanie siedząc podwójne, rower, narciarz, odwodziciel, steper podwójny, twister podwójny; - strefa relaksu - 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych (szachy/warcaby), plenerowy stół do gry w tenisa stołowego, 2 kosze na śmieci oraz zagospodarowanie zielenią niską. 
  4) Otwarta Strefa Aktywności w Łasze - wariant rozszerzony: - siłownia plenerowa składająca się z 8 urządzeń: orbitrek, wahadło podwójne, wyciskanie siedząc podwójne, rower, narciarz, odwodziciel, steper podwójny, twister podwójny; - plac zabaw o charakterze sprawnościowym składający się z 6 urządzeń: zestaw sprawnościowy wielofunkcyjny nr 1 (2 podesty, zjeżdżalnia, schody, poręcze, pomost linowy, trap wejściowy), zestaw sprawnościowy wielofunkcyjny nr 2 (wieża z dachem, 2 podesty, pomost linowy, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, rura strażacka), sprężynowiec skuter, sprężynowiec konik, huśtawka ważka podwójna, karuzela tarczowa, nie planuje się wykonania ogrodzenia placu zabaw, gdyż zlokalizowany on będzie na ogrodzonym terenie szkoły; - strefa relaksu - 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych (szachy/warcaby), plenerowy stół do gry w tenisa stołowego, 2 kosze na śmieci oraz zagospodarowanie zielenią niską.

5) Otwarta Strefa Aktywności w Ksebkach - wariant rozszerzony: - siłownia plenerowa składająca się
 z 8 urządzeń: orbitrek, wahadło podwójne, wyciskanie siedząc podwójne, rower, narciarz, odwodziciel, steper podwójny, twister podwójny; - plac zabaw o charakterze sprawnościowym składający się z 6 urządzeń: zestaw sprawnościowy wielofunkcyjny nr 1 (2 podesty, zjeżdżalnia, schody, poręcze, pomost linowy, trap wejściowy), zestaw sprawnościowy wielofunkcyjny nr 2 (wieża z dachem, 2 podesty, pomost linowy, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, rura strażacka), sprężynowiec skuter, sprężynowiec konik, huśtawka ważka podwójna, karuzela tarczowa, nie planuje się wykonania ogrodzenia placu zabaw, gdyż zlokalizowany on będzie na ogrodzonym terenie szkoły; - strefa relaksu - 4 ławki, plenerowy stolik do gier planszowych (szachy/warcaby), plenerowy stół do gry w tenisa stołowego, 2 kosze na śmieci oraz zagospodarowanie zielenią niską.

2.Prace należy wykonać  w oparciu  o dokumentacja projektową , specyfikacje  techniczne wykonania 
i odbioru robót ,  przedmiarem robót, SIWZ  i niniejszą  umową -   zgodnie  z   zasadami aktualnej  wiedzy  technicznej i prawem budowlanym.

3. Wszystkie roboty  wykonane będą  z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę  zgodnie z opisem

do tyczącym   standardów użytych materiałów   i technologii  ujętych w dokumentacji projektowej. Zmiana

materiałów  i technologii jest możliwa tylko za pisemną zgodą udzieloną przez Zamawiającego.

4. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności w ………..  nr polisy ………………… na kwotę  …………………. zł (nie mniejszą niż 
100.000.00 zł   na cały okres umowy).

5.W przypadku wygaśnięcia, w okresie obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej, o której 
mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć w  siedzibie Zamawiającego nową polisę lub dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Powyższe nie będzie stanowić zmiany umowy.

§ 2.

Obowiązki Stron.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarnie przekazanie terenu budowy  wraz z dziennikiem budowy,

2 )przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania terenu budowy ,

3)zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego 
     w § 1 umowy.

4) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej zapłatę wynagrodzenia  za wykonane

roboty  zgodnie  z warunkami niniejszej umowy.

5)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania           oraz na terenie wykonywanych robót.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przedłożenie przy podpisaniu umowy: kosztorysów ofertowych sporządzonych metodą kalkulacji uproszczonej wraz z tabelami elementów scalonych, które będą miały charakter pomocniczy do  płatności oraz rozliczeń

- opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego 
wykonania robót  w terminie 14 dni od daty podpisania umowy

- przejecie frontu robót,

- zagospodarowanie miejsca składowania materiałów na własny koszt poprzez  utrzymanie porządku,

ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż. 
w trakcie wykonywania robót .

6) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót.

7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem  rzeczowo-finansowym,

8) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budowni-
    ctwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstę-
    pstwa od pierwotnie  zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą

uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego;

9) zapewnienie  obsługi geodezyjnej,  współpraca ze służbami Zamawiającego,

10 )zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie

uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót.

Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur zgodnie z technologią  prowadzenia

prac w okresie zimowym oraz warunkami BHP(stosowanie środków chemicznych, materiałów

budowlanych stosowanych  w niskich temperaturach) zgodnie  z „warunkami technicznymi wykonania

robót i Polskimi Normami. Przestrzeganie przez wykonawcę  reżimu  technologicznego oraz Polskich

Norm  będzie sprawdzane   przez nadzór  inwestorski.

11)zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów

niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,

12)prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu

celem dokonania wpisów i potwierdzeń,

13)usunięcie wszelkich  szkód  spowodowanych  w trakcie budowy  u osób trzecich  oraz usunięcia

uszkodzeń  urządzeń podziemnych. Zabezpieczenie przed zniszczeniem  lub uszkodzeniem, na swój

koszt, wcześniej wykonanych elementów mogących ulec  zniszczeniu lub uszkodzeniu, w trakcie

prowadzenia robót własnych.

Jeżeli  wykonawca  spowoduje szkody w elementach robót realizowanych lub zakończonych –

niezależnie czy były przez niego  wykonywane, zobowiązany jest  do ich usunięcia, w przeciwnym

wypadku wartość tych szkód  oszacuje  przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży

wykonawcę.

Powyższa kwota  zostanie potrącona  przez Zamawiającego z wynagrodzenia  wykonawcy, a  w razie

zakończenia  rozliczenia, skutkującego  brakiem możliwości  potracenia, zwrócona Zamawiającemu

przez wykonawcę. Zamawiający ma prawo wykorzystać do tego celu kaucję gwarancyjną, 
a  Wykonawca  jest   zobowiązany  do uzupełnienia  kaucji  gwarancyjnej  do pierwotnej kwoty,

niezwłocznie na żądanie Zamawiającego.

14)przygotowanie dokumentów i dokumentacji  do końcowego odbioru,

15)zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót przedstawicielowi  Zamawiającego i inspektorowi nadzoru

poprzez wpis do dziennika budowy, z zastrzeżeniem  §  5 niniejszej umowy .

16) Stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy PZP wymagane jest zatrudnienia przez wykonawcę lub

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z

2015r. poz.1666, z późn. zm.)

17)  Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania :

a)  zatrudnienia co najmniej 2 osoby  na umowę o pracę, które będą  brały udział w realizacji zamówienia, 
a w szczególności będą wykonywać następujące prace:

- wykonanie podbudowy,

- montaż urządzeń,

b) wykonawca  w terminie 3-ch  dni po zawarciu umowy dostarczy wykaz  osób  zatrudnionych  na umowę

o pracę  przy wykonywaniu czynności, o których mowa wyżej.

18) W  trakcie realizacji zamówienia  Zamawiający  zobowiązany   jest do wykonywania czynności

kontrolnych  wobec wykonawcy odnośnie  spełniania przez wykonawcę  lub podwykonawcę  wymogu

zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę  osób  wykonujących  wskazane  w punkcie 15 czynności.

Zamawiający uprawniony  jest w szczególności:

-  żądania  oświadczeń i dokumentów  w zakresie  potwierdzenia spełnienia w/w wymogów  i

dokonywania ich oceny,

-  żądania wyjaśnień  w przypadku wątpliwości  w zakresie  potwierdzenia spełniania  w/w wymogów,

19) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
        w  wezwaniu terminie   wykonawca  przedłoży Zamawiającemu  wskazane poniżej dowody  w celu

potwierdzenia  spełniania  wymogu zatrudnienia  na podstawie  umowy  o pracę  przez wykonawcę lub

podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane w punkcie 17 czynności w trakcie  realizacji  
        zamówienia.

- oświadczenie  wykonawcy  lub podwykonawcy  o zatrudnieniu na podstawie  umowy o pracę  osób

wykonujących, których dotyczy  wezwanie Zamawiającego.  Oświadczenie  to powinno  zawierać  
 w szczególności: dokładne określenie  podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadcze-      nia wskazanie, że objęte  wezwaniem  czynności wykonują osoby  zatrudnione  na  podstawie umowy

o  pracę  wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę  i wymiaru etatu  oraz

podpis  osoby  uprawnionej  do złożenia  oświadczenia  w imieniu  wykonawcy  lub podwykonawcy.

-poświadczoną za zgodność z  oryginałem odpowiednio   przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę

kopię dowodu ( wyciąg z dokumentu)  potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób  zapewniający  ochronę danych osobowych pracowników,

zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 29 sierpnia  1997 roku  o ochronie danych osobowych,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub inny dokument ( wyciąg z dokumentu), potwierdzające

opłacenie  przez wykonawcę lub podwykonawcę  składek na ubezpieczenie społeczne  
         i  zdrowotne z tytułu zatrudnienia  na podstawie  umów o pracę  za ostatni  okres rozliczeniowy.

§ 3.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą przewiduje wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców / przy udziale podwykonawców.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

1)  Kwota wynagrodzenia nie może  być wyższa  niż wartość  zakresu robót, który  ma być wykonany  lub w ramach, którego następuje  dostawa lub świadczenie usługi  wynikająca z oferty  wykonawcy.

2)  Wszelkie zmiany  umowy z podwykonawca dotyczące wysokości wynagrodzenia  oraz  jej zakresu

wymagają  zgody  Zamawiającego.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
 o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)   niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w  terminie o którym mowa w pkt.4 niniejszego § uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego . Wyłączenie, o którym mowa  nie dotyczy umów  o podwykonawstwo o wartości większej 
niż  50 000,00 zł.

7. Zamawiający, w terminie 14, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, we wskazanym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

10.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

12.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

# 14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

# 15.Wykonawca  ponosi  wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które  wykonywane są przy pomocy  podwykonawców, w szczególności  za opóźnienia robót  lub nie wystarczającą  ich  jakość .

§ 4.

Termin realizacji Umowy.

- Strony ustalają termin wykonania zadania objętego niniejszą umową  w terminie 
do  31.10.2018 roku  .

- Strony ustalają termin przekazania placu budowy w ciągu 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.

- Za  termin wykonania zadania uważa się datę bezusterkowego  odbioru końcowego.

1) O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego (nie wcześniej niż na 14  dni przed terminem wskazanym  w  ust.1

2) Zawiadomienie  dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia.

- Odbiór końcowy zadania zostanie przeprowadzony protokolarnie w terminie nie dłuższym niż 5 dni  
roboczych od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac i gotowości do odbioru.

§ 5.

Odbiór robót.

1.  Strony niniejszej umowy ustalają następujące rodzaje odbioru robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy:

1) odbiór częściowy,

2) odbiór końcowy,

3) odbiór po okresie gwarancji,

4) odbiór ostateczny.

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów , o których mowa wyżej wpisem do dziennika budowy. Odbiór  zostanie dokonany  przez Zamawiającego  w  terminie  bezzwłocznym , nie dłuższy jednak niż 3 dni kalendarzowych.

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót  budowlanych, wraz z uporządkowaniem terenu budowy po wykonaniu przedmiotu umowy.

W odbiorach uczestniczą :przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (Kierownik budowy), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i ewentualnie Podwykonawca/Podwykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 
pozwalających  na ocenę prawidłowości  wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1)  Dziennik budowy,

2) Oświadczenie  kierownika budowy o :

- zakończeniu zadania,

-  doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenu przyległego,

3) Oświadczenie kierownika budowy, że wbudowane w obiekcie urządzenia, wyroby i materiały budowlane są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,

4) Certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały i urządzenia,

5) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych  obiektów  i urządzeń  podziemnych–3 egz.

6) Dokumentacja powykonawcza (projekt)  z naniesionymi zmianami (jeśli są zmiany to opinia projektanta czy to jest odstępstwo nieistotne ),

7) Dokumentów gwarancyjnych wbudowanych wyrobów i urządzeń,

8) Pozostałych dokumentów  dotyczących  przedmiotu umowy ( np. ewentualne instrukcje obsługi)

4. Odbiór końcowy  robót  zostanie przeprowadzony w terminie 5  dni  roboczych od daty  zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru .Osiągniecie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza  Inspektor nadzoru inwestorskiego.

1) O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego (nie wcześniej niż na 14  dni przed terminem wskazanym  w § 4,

2) Zawiadomienie  dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia.

Na tej podstawie Zamawiający  wyznacza dzień i godzinę  odbioru.

3) Jeżeli  w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający przerwie czynności odbiorowe z winy Wykonawcy obciążając go kosztami dotychczasowych czynności.

4) Jeżeli w toku  czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający  zażąda usunięcia wad wyznaczając  odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad  zostanie  stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takiej sytuacji  będzie  termin usunięcia wad określony w protokole ich usunięcia. W przypadku naruszenia  terminu, o którym mowa w § 4 ust.3 pkt 1 i 2 – Wykonawca pozostaje w zwłoce.

b) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają  używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem-  obniżyć  wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, estetycznej.

- jeżeli wady uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem- zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując  prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 12 umowy. W przypadku nie wykonania  umowy  po raz drugi Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

5) Jeżeli odbiór  nie został dokonany z winy Zamawiającego, w terminie ustalonym w   § 4 pkt 1 i 2  mimo  prawidłowego zawiadomienia o gotowości  do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje  w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego  z umowy.

6) Z czynności odbioru sporządza się  protokół, który winien zawierać ustalenia poczynione  w toku odbioru. Odbiór  końcowy jest dokonywany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

7) Odbiór po okresie gwarancji, o którym mowa w ust.1 pkt 3 będzie dokonany przez Zamawiającego 
i Wykonawcę w formie protokolarnej. Przedmiotowy odbiór ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonej, zgodnie z § 9  niniejszej umowy, gwarancji. Jeśli  w jego trakcie zostaną  ujawnione wady Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie  ustalonym pomiędzy stronami.

8) Odbiór ostateczny, o którym mowa w ust.1.pkt 4 będzie dokonany przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie protokolarnej. Przedmiotowy odbiór nastąpi  po usunięciu wszystkich wad ujawnionych  podczas odbioru pogwarancyjnego. Dokonanie   przedmiotowego odbioru zwalnia  Wykonawcę 
 ze wszystkich ujawnionych wad.

9) W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie

gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiający  powierza  Obowiązki inspektora nadzoru :

……………………………………………………………………………………………….

6.Wykonawca oświadcza, że kierownikiem budowy będzie:

……………………………………………………………………………………………….

§ 6.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie …………………………………..złotych  brutto

Słownie : ………………………………………………………………………………złotych brutto

w  tym  podatek VAT w wysokości …………………………………………………. złotych .

Słownie: ……………………………………………………………............................ złotych podatek  VAT.

2. Płatność następować będzie  po zakończeniu budowy przedmiotowego  zadania i ich odbiorze bez wad.

3.Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy 
Nr …………………………………

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi  na podstawie faktury wystawionej przez

Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru  końcowego robót  w terminie do 30 dni 
    od chwili dostarczenia faktury do Zamawiającego.

5. Wraz z fakturą Wykonawca przedłoży oświadczenie (nia) podwykonawcy(ów) o niezaleganiu z

płatnościami wobec nich.

6.. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 7.

W  przypadku  bezpodstawnego rozwiązania  umowy przez Wykonawcę  bądź nie wykonania przedmiotu umowy w terminie  określonym  w  §  4  umowy  Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu strat  poniesionych  przez Zamawiającego, a przede wszystkim  do zwrotu  przez Wykonawcę  utraconej  pomocy  finansowej  otrzymanej  na  „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Turośl” od Ministerstwa  Sportu i Turystyki.

§ 8 .

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie   …………………………………………………………………………………….należytego wykonania umowy 
w wysokości:………………………………………………….. ( 5%  zamówienia).

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie roszczeń z tytułu  rękojmi za wady na  wykonane  roboty    stanowi 30% kwoty wymienionej ust.1  …………………………………………………………………….. złotych

(słownie…………………………………………………………………………………………………..

3.Zwrot zabezpieczenia z wyłączeniem jego części określonej w § 8 nastąpi w terminie 30 dni od  przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako   należycie wykonanych. Część zabezpieczenia określona w § 8 (30 %) zostanie zwrócona w terminie nie później niż 
w   15 dniu  po upływie okresu rękojmi za wady.

4.W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. l ustawy prawo zamówień publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i

bez  zmniejszenia jego wysokości.

W przypadku zmiany terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązuje się do uaktualnienia   gwarancji w zakresie terminów jej ważności.

5.W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
    upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pienią       dzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowe             o zabezpieczenia.                                                                                                                                                    6.  Wypłata, o której mowa w  ust.5 , następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 9

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na roboty stanowiące przedmiot umowy.  2.Termin gwarancji i rękojmi  ustala się ………..m-cy  Gwarancja i rękojmia   swój bieg  rozpoczyna  od daty           odbioru końcowego.

3.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5.Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego.

Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie

mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6.Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7.W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze

wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi ,

Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 10.

Roboty dodatkowe

1.Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2.Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych podanych w kosztorysie  ofertowym.

§ 11.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 15  dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru

§ 12.

Kary umowne

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  w przypadku nieterminowego wykonywania robót – w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 6  ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień  zwłoki,

2)  w przypadku nie usunięcia w uzgodnionym przez strony terminie wad ujawnionych podczas odbiorów częściowych lub odbioru końcowego – w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 6  ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

3)  w przypadku nie usunięcia wad w okresie rękojmi w terminie wyznaczonym przez Inwestora  -  w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

4)  za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień przerwy,

5)   za odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia  (z VAT) określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

6) / z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom

lub dalszym  podwykonawcom;

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej  zmiany;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

w wysokości 0,1   %  wynagrodzenia brutto , o którym mowa  w § 6 ust 1 niniejszej

umowy  za każde naruszenie, o którym mowa w pkt. 6 lit. a-d.

2. W przypadku nie przedstawienia  na żądanie Zamawiającego w wymaganym terminie  danych bądź

dokumentów, o których mowa w pkt 3.6 i 3.7 SIWZ  Wykonawca  płacić będzie  każdorazowo  karę 
     w wysokości 300,00 zł.

1)  W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji  zamówienia wymaganych    osób na podstawie umowy 
      o prace, Wykonawca będzie  zobowiązany  do zapłacenia kary umownej  Zamawiającemu, 
      w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia, za każdą  osobę zatrudnioną  
     w oparciu o inny  stosunek prawny niż stosunek pracy.

3.  Nie  wypełnienie zobowiązań  dotyczących zatrudnienia osób może być podstawą do wypowiedzenia

przez Zamawiającego  umowy  z przyczyn leżących po stronie   wykonawcy.

4.   Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego albo Wykonawcę na skutek niewykonania

lub nienależytego   wykonania niniejszej umowy  przez druga stronę  będzie przewyższać

zastrzeżone kary umowne. Zamawiający  oraz Wykonawca  mogą dochodzić  zapłaty

odszkodowania  na zasadach ogólnych, przy czym zastrzeżone  kary umowne  podlegają

zaliczeniu na poczet  odszkodowania .

5.   Kary umowne będą  potrącone z  wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.

6.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

1) za nieprzekazanie w terminie terenu budowy lub uniemożliwienia rozpoczęcia wykonania objętych umową robót budowlanych - w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

2) za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Zama-      wiającego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w §6  ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

3)  za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,1% wynagrodzenia  (z VAT) określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

4)  za odstąpienie od umowy przez  Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie   Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 6  ust. 1 niniejszej umowy.

§ 13.

Zmiana  umowy

- Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową, zmiany treści Umowy dokonywane będą za zgodą obu Stron aneksem do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

3. Zamawiający przewiduje  zmiany postanowień niniejszej  umowy, jeżeli zmiany będą korzystne dla                      Zamawiającego lub konieczność  wprowadzenia zmian wynikać będzie  z okoliczności, których  nie  można było przewidzieć   w chwili zawarcia umowy , przy czym  zmiany  postanowień  umowy                 dotyczyć będą  terminu realizacji przedmiotu zamówienia  wraz ze skutkami  wprowadzenia takiej  zmiany , przy czym  zmiana  spowodowana  może być  jedynie okolicznościami niezależnymi  zarówno  od Zamawiającego jak i wykonawcy , które  to każda ze stron musi udokumentować  w tym m.in. okoliczności:

a) spowodowane  wystąpieniem  robót zamiennych  lub dodatkowych , od wykonania których uzależnione jest wykonanie  zamówienia  podstawowego – jeżeli  terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,   uniemożliwiają  dotrzymanie  pierwotnego terminu  umownego,

b) spowodowane  koniecznością  usunięcia  istotnych  błędów  lub wprowadzenia istotnych zmian w             dokumentacji projektowej -  nie ujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie  zamówienia   publicznego,

c) zaistniałe w trakcie realizacji  przedmiotu  umowy tj. niewypały i niewybuchy, warunki atmosferyczne , warunki  archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne utrudniające lub uniemożliwiające  terminowe  wykonanie  przedmiotu umowy,

d) będące  następstwem  wstrzymania  robót  przez  uprawnione  organy  z przyczyn  nie wynikających 
z winy wykonawcy lub będące  następstwem  działania organów administracji  i innych podmiotów  
o kompetencjach zbliżonych  do organów  administracji, w szczególności eksploatatorów   infrastruktury

- Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 3 zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.

§ 14.

Postanowienia końcowe:

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

2.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

3.Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:  Urząd  Gminy Turośl

ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl

Wykonawca:   …………………………………………………………………………………………………..

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego 
adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na

ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

4. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

6.Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

7.Przedstawicielami Stron są:

a)Zamawiającego:

- Inspektor nadzoru inwestorskiego:                 ……………………………………

-Przedstawiciel ogólny:                                      …………………………………….

b)Wykonawcy:

- Kierownik budowy:                                         …………………………………….

8.Umowę sporządzono w 3 –ch  jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze  dla

Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy .

Załączniki:

1) SIWZ,

2/ Harmonogram  rzeczowo-finansowy ( dotyczyć będzie Wykonawcy, któremu (udzieli się zamówienia).

Zamawiający					                 Wykonawca:

……………………………………….                           ………………………………………

……………………………………….

Kontrasygnata Skarbnik Gminy 

……………………………………….

#### Zał. nr 5 do SIWZ

## Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób

#### Zał. nr 6 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy*

WYKAZ OSÓB

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia

| Lp | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe – uprawnienia | Doświadczenie zawodowe (ilość lat pracy jako kierownik robót/budowy) | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Kierownik budowy |  |  |  |

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                                                                       -------------------------------------------------------

(miejscowość),  data                                                                                                        Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, i w kolumnie (6) wskaże inną niż „pracownik Wykonawcy” podstawę dysponowania - zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik  Nr 6a do SIWZ

_________________________

Pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia wskazane w Wykazie osób posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia w zakresie wymaganym w SIWZ - zgodne z polskim prawem budowlanym.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                         -------------------------------------------------------

(miejscowość),  data                                                        Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz robót

#### Zał. nr 7 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy*

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  w zakresie wymaganym w SIWZ

| Rodzaj wykonanych robót budowlanych (opisać, rodzaj wykonanej nawierzchni ) | Nazwa zadania | Wartość | Data i miejsce wykonania | Podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonana (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| itd. |  |  |  |  |

Należy dołączyć dowody  określające  czy te  roboty budowlane  zostały  wykonane należycie , w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa  budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa, są  referencje  bądź  inne  dokumenty wystawione  przez podmiot , na rzecz którego roboty    te były  wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym   charakterze  wykonawca nie jest w stanie   uzyskać  tych dokumentów – inne dokumenty.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                                                                       -------------------------------------------------------

(miejscowość),  data                                                                                                        Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 8   do SIWZ

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………………………………………………………….……………..………………

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………….………………………………………………………………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poź. zm. ), odda Wykonawcy: …………………………………………………………………....…………………………………………………………..…………….

…………………………………………………………………....…………………………………………………………..…………….

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby……………………………..……….

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….

(zakres udostępnianych zasobów)

na potrzeby wykonana nw. zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Wpisać nazwę zadania /zadań, którego/których dotyczy)

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2: …………........………………………………………………………………………………………..…………………………………

…………........………………………………………………………………………………………..……………………………………………........………………………………………………………………………………………..…………………………………

Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą3: …………........………………………………………………………………………………………..…………………………………

…………........………………………………………………………………………………………..……………………………………………........………………………………………………………………………………………..…………………………………

Jednocześnie oświadczam(y), że wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 5 ustawy Pzp będzie odpowiadał solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy.

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

…………………………………………..

………………………………………….. 		                  …….……………………………………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                      	(pieczęć i podpis osob(y) uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego

do dyspozycji zasoby)

_______________________________________________________________________

- Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

- Zdolności techniczne lub zawodowe

- osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub  zakres 	wykonywanych

czynności)

- Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

2. np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo.

3. np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.

# Footnotes

*	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców występujących wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**	 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w oświadczeniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

***	W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których w oświadczeniu, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

*	W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta.

*	W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta.

# Text boxes

ZAMAWIAJACY :

Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby wykonana zamówienia

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)